Table of Contents

# 가시화 도구 기술 스택 및 코드 이식 계획

작성: 2026-08-26 · 김현우 · v1.0 범위: 기술 선택의 근거, 새 폴더 구조, 기존 코드의 파일 단위 이식 판단, 계약과 자료 구조, 검증 방법. 대조 기준 코드: 커밋 605eb73 (web-dashboard/, mock-gateway/, contracts/, stt-lab/) 같이 보는 문서: 구현진행_가시화도구_260826.md (무엇을 왜 만드는가) · 논문진행_디버깅가시화_260826.md

# 1. 기본 방침

새 폴더 viz-debugger/ 에서 새로 만든다. 기존 web-dashboard/ 는 한 줄도 고치지 않는다.

2026-08-27 갱신 — 최종적으로 한 앱으로 합친다. 다만 그릇은 viz-debugger/ 이고 방향은 web-dashboard/ → viz-debugger/ 다. 반대로 하면 기존 코드를 고치게 되어 아래 원칙이 무너진다. 문서에서 탭 이름은 「임무 설계 및 디버깅」으로 적는다. viz-debugger/는 폴더 경로로만 남긴다 — 이미 이식 주석과 커밋 이력이 이 경로를 참조하고 있어 바꾸면 그 연결이 끊긴다. 통합은 3단계 이후이고, 그 전까지 이 문서의 원칙은 그대로 유효하다. 구조는 요구사항정의서 §3.1.

같은 저장소 안에 두는 이유는 셋이다.

- contracts/ 의 계약 파일 5종을 상대 경로로 그대로 참조할 수 있다. 저장소를 나누면 계약이 두 벌이 되고, 어느 쪽이 원본인지 관리해야 한다.

- 이식한 코드의 출처가 같은 저장소의 커밋 이력에 남는다. 원본이 나중에 고쳐졌을 때 git log로 따라갈 수 있다.

- 기존 검증 스크립트 5종을 새 작업 중에도 계속 돌릴 수 있다. 이게 원본을 건드리지 않았다는 증거다.

# 2. 기술 스택

## 2-1. 선택과 근거

| 층 | 선택 | 근거 |
| --- | --- | --- |
| 화면 | React 19 + TypeScript + Vite | 기존 프로토타입과 동일. 이식하는 코드가 전부 이 스택이라 개조 비용이 0에 가깝다 |
| 목 서버 | Node + ws (기존 mock-gateway/ 방식) | 백엔드가 아직 없다. 시나리오 재생·결함 주입을 여기서 한다 |
| 계약 | JSON Schema (draft 2020-12) | 기존 contracts/ 와 같은 방식. additionalProperties: false 로 계층 경계를 강제한다 |
| 그래프 렌더링 | 직접 구현 (SVG + 절대 배치) | §2-3 참조 |
| 기록 저장 | 메모리 + JSONL 파일 (1차) → 필요 시 SQLite | §5 참조 |
| 음성 | viz-debugger/stt/ 자체 서비스 (Python). 엔진 알맹이는 stt-lab/ 에서 무수정 이식 | (2026-08-28 개정) 운영 경로가 실험 하네스에 런타임 의존하면 임계값 실측이 운영을 흔든다. §3-6 참조 |
| 임무 생성 | 로컬 LLM (별도 프로세스, 인터페이스 뒤에 은닉) | (2026-08-27 인수) 폐쇄망이 전제라 외부 API를 기본 경로로 둘 수 없다. 모델 규모는 연구실 PC 실측 후 확정 |
| 검증 | Node 스크립트 (node:test 없이 단독 실행) | 기존 scripts/verify-*.mjs 와 같은 방식 |

## 2-2. 웹으로 가는 이유

교수님이 “웹으로 할 필요 없다, 본인 기술 스택에 맞춰”라고 하셨다. 그럼에도 웹으로 간다.

- 이식 자산이 전부 웹이다. 통신·상태 보관·명령 추적 코드가 TypeScript로 이미 있다. 다른 스택으로 가면 이걸 전부 다시 짜야 하고, 9월이 이관에 소모된다.

- HCI 팀원에게 링크 하나로 전달할 수 있다. 초안을 전달하는 것이 협업의 출발점이므로 (구현 문서 §5) 설치가 필요 없다는 점이 실질적인 이득이다.

- 사용자 실험을 하게 되면 배포 비용이 0이어야 한다.

단, 이건 성능 주장이 아니라 접근성 선택이다. 성능 축으로 싸우지 않는다.

## 2-3. 그래프 렌더링을 직접 구현하는 이유

D3, Cytoscape, React Flow 같은 라이브러리를 쓰지 않는다.

- 필요한 것이 노드 60개 이하의 계층 DAG 한 종류다. 범용 그래프 라이브러리의 기능 대부분이 남는다.

- 상태 8종 · 재실행 회차 배지 · 실패 경로 접기 · 시간에 따른 재칠하기가 전부 커스텀이라, 라이브러리를 써도 결국 렌더링을 직접 제어하게 된다.

- 예상 구현 화면 5종을 그릴 때 이미 SVG 경로 + 절대 배치 방식으로 만들어 봤고, 그 코드가 출발점이 된다.

- 라이브러리 의존이 없으면 논문의 계측 오버헤드 측정(논문 문서 §3-4)에서 변인이 하나 줄어든다.

레이아웃은 계층(depth) 기준 열 배치 + 같은 열 안에서 세로 분산으로 시작한다. 노드가 많아져 겹치면 그때 Sugiyama 계열 알고리즘을 붙인다. 미리 만들지 않는다.

# 3. 기존 코드 이식 판단 — 파일 단위

판단 기준은 하나다. 새 도구가 다루는 것이 “지금 상태”가 아니라 “쌓인 기록”이라는 점에서 바뀌어야 하는가. 바뀔 필요가 없으면 그대로 가져오고, 바뀌어야 하면 고쳐서 가져온다.

## 3-1. 그대로 가져온다 — 복사 후 손대지 않음

| 원본 | 줄 수 | 무엇인가 | 왜 그대로인가 |
| --- | --- | --- | --- |
| src/transport/Transport.ts | 60 | 상위 코드가 보는 유일한 통신 인터페이스 | WebSocket·토픽·프레임이 이 인터페이스에 없다. 새 도구도 같은 게이트웨이에 붙는다 |
| src/transport/WsTransport.ts | — | 실제 WebSocket 구현 | 재연결 시 구독 자동 복원이 들어 있다. 다시 짤 이유가 없다 |
| src/transport/types.ts | 250 | 봉투·선택자·범위·역할 타입 | 봉투 구조는 계층이 늘어도 그대로다 |
| src/transport/backoff.ts | 24 | 재접속 간격 | — |
| src/data/mergeScheduler.ts | 74 | 수신을 병합 창으로 묶어 알림 | 기록이 초당 수십 건 들어와도 화면이 버티게 하는 장치 |
| src/data/env.ts · constants.ts | 58 | 환경 변수, 상수 | — |
| contracts/*.schema.json 5종 | — | 기존 계약 | 복사하지 않고 상대 경로로 참조한다. 원본이 하나여야 한다 |
| contracts/validate_examples.py | — | 스키마 예시 검증 | 새 스키마도 같은 스크립트로 검증한다 |
| tsconfig.json | — | 타입 검사 설정 | 새 폴더에서 그대로 적용한다 |

합계 약 470줄을 그대로 재사용한다.

## 3-2. 고쳐서 가져온다 — 뼈대는 쓰고 안을 바꾼다

| 원본 | 줄 수 | 가져오는 것 | 바꾸는 것 |
| --- | --- | --- | --- |
| src/data/store.ts | 264 | 봉투를 통째로 보관하고 표시값은 읽는 쪽에서 파생시키는 원칙 | 보관 대상이 채널별 최신값 → 시간순 기록 열로 바뀐다. 최신값은 기록에서 파생된다 |
| src/data/plans.ts | 132 | PlanSegment 가 태스크 계층의 원형이다. 실패 상세(failed_stage·사유·시각·판정자) 구조는 그대로 쓴다 | 5상태 → 8상태, 일렬 index/total → deps[] DAG, derived_from 추가 |
| src/data/commands.ts | 374 | 명령 하달 → ACK → 결과를 상관키로 짝짓는 로직. 재실행 버튼의 뼈대 | 명령 대상이 장치 → 액션 아이템/태스크로 바뀐다. 회차(attempt) 개념 추가 |
| src/data/registry.ts | 85 | 레지스트리에서 대상 목록을 구성하고 화면에 고정하지 않는 방식 | 하드웨어 배정 풀로 확장. 온라인·배터리·RSSI 표시 |
| src/data/permissions.ts | 166 | 역할별 표시 깊이 전환 | 결심자·운영자·개발자 3계층을 그대로 쓰되 감출 항목이 달라진다 |
| src/data/correlation.ts | 143 | 명령과 결과를 잇는 상관키 | 기록 항목 간 인과 연결로 확장 |
| src/transport/index.ts | 65 | 전송 계층의 단일 출입구와 싱글턴 구성 | 기존 도구와 동시 실행하도록 기본 게이트웨이 포트만 8787 → 8790으로 변경 |
| vite.config.ts | — | React/Vite 설정 | 기존 도구와 동시 실행하도록 개발 서버 포트만 5173 → 5174로 변경 |
| src/views/NodeGraphView.tsx | 348 | 노드 절대 배치 + SVG 연결선 렌더링 방식 | 3계층 드릴다운·8상태·경로 접기로 재작성. 코드보다 방식을 가져온다 |
| mock-gateway/ 전체 | — | 목 서버 골격, 시나리오 재생, 프로토콜 처리 | 발행 내용이 장치 상태 → 3계층 실행 이벤트로 바뀐다 |
| scripts/verify-*.mjs | — | 검증 스크립트를 단독 실행 파일로 두는 방식 | 검증 대상이 바뀐다 (§7) |

## 3-3. 새로 만든다

| 무엇 | 왜 기존에 없는가 |
| --- | --- |
| 3계층 계약 스키마 (mission · milestone · task · action-item · evaluation · trace-event) | 기존은 2계층이고 액션 아이템 계층 자체가 없다 |
| 기록 저장소 (append-only + 시간 인덱스) | 기존은 최신값만 들고 있다. 이게 논문의 본체다 |
| 시점 복원 (seq 되감기) | 기록이 없으니 되감을 것도 없었다 |
| 역방향 도달성 탐색 · 실패 경로 격리 | — |
| 어댑터 프로파일 (adapters/*.json) | 기종 의존 값을 한 곳에 모으는 장치 |
| 8상태 렌더링과 상태 타임라인 | — |
| 하드웨어 드래그 배정 | — |
| 결함 주입 하네스 | 논문 측정용 (논문 문서 §3-1) |
| 반사실 재실행 | — |

## 3-4. 건드리지 않는다

web-dashboard/ 전체 · unity-twin/ · stt-lab/ · contracts/ 의 기존 5종.

stt-lab 은 실험 하네스로 계속 산다. 엔진·모델·설정 비교와 CER 측정, 누적 기록이 거기 있고, VZ-L-03 신뢰도 임계를 정할 때 여전히 그걸 쓴다. 다만 운영 경로가 그것을 호출하지는 않는다 — §3-6.

## 3-5. 이식할 때의 규칙

- 복사한 파일 맨 위에 원본 경로와 커밋 해시를 주석으로 남긴다.

- // 이식: web-dashboard/src/transport/Transport.ts @ 605eb73 — 무수정
// 이식: web-dashboard/src/data/plans.ts @ 605eb73 — 8상태·DAG로 개조

- 원본 파일은 열어서 읽되 저장하지 않는다.

- 이식 후 npm run verify:* 5종을 돌려 통과를 확인한다. 하나라도 깨지면 원본을 건드린 것이다.

## 3-6. STT 알맹이 이식 (2026-08-28 신설)

음성 인식은 가시화가 맡기로 한 기능(VZ-L-01)이다. 그런데 실제로 도는 코드는 stt-lab/ 에 있고, 그건 실험 하네스다. 셋 중 하나를 골라야 했다.

| 안 | 문제 |
| --- | --- |
| stt-lab 서버를 띄워 HTTP로 부른다 | 운영 경로가 실험 하네스에 런타임 의존한다. 임계값을 실측하러 stt-lab을 만지면 가시화가 흔들린다 |
| sys.path 로 import 한다 | 복사는 없지만 의존은 그대로다. 같은 문제 |
| 알맹이만 무수정 복사한다 | 채택. transport/ 를 이식할 때와 같은 방식 |

가져오는 것은 engines/base.py·engines/faster_whisper.py·engines/__init__.py 와 registry.py 의 hotwords 부분(vocabulary·hotwords_string·load_registry·_targets)뿐이다. scoring.py(CER·WER)·store.py(JSONL 누적)·main.py(실험용 라우팅 8개)·web/index.html 과 시험 발화 프리셋 67건은 가져오지 않는다. 전부 실험 하네스의 일이다.

복사의 유일한 위험은 두 벌이 갈라지는 것이므로 verify:stt-port 로 이식본이 원본과 바이트 동일한지 검사한다(출처 주석 줄만 예외). 누가 복사본을 고치면 검사가 실패하고, 그때 “원본도 같이 고칠 것인가, 갈라놓을 것인가”를 의식적으로 정하게 된다. 조용히 갈라지는 것만 막으면 된다.

파이썬 프로세스가 하나 늘어나는 것은 감수한다. faster-whisper 는 CTranslate2 런타임이라 브라우저에서 돌지 않고, 브라우저 내장 음성 인식은 엔진 종속(REQ-1302 위반)에 오디오가 클라우드로 나간다(NFR-010 위반). torch 는 넣지 않는다 — 들어왔다면 엔진을 잘못 잡은 것이다.

작업 절차는 작업프롬프트_STT이식_260828.md 에 있다.

## 3-7. 실제로 이식한 결과 (2026-08-28 · 탭 ②~⑥)

위 3-1~3-3은 착수 전 판단이다. 탭 이식을 실제로 하고 나니 몇 곳이 달랐다. 문서가 코드를 따라가야 하므로 여기 적는다.

### 판단이 맞았던 것

| 예상 | 실제 |
| --- | --- |
| transport/ 무수정 | 맞다. 포트 기본값만 다르고 한 줄도 안 고쳤다 |
| data/ 대부분 그대로 | 맞다. 21개 파일 중 고친 것은 commands.ts 하나다. 나머지는 ../transport → ../../transport 경로 조정뿐 |
| 결합이 좁다 | 맞다. 화면이 보는 면은 data/index.ts 배럴 · data/hooks.ts · transport/index.ts 셋뿐이었다 |
| CSS 충돌이 적다 | 맞다. 겹친 것은 .timeline · .toggle 둘뿐이었고 이름을 바꾸지 않고 스코프로 갈랐다 |

### 판단이 틀렸던 것

| 예상 | 실제 |
| --- | --- |
| store.ts 를 기록 열로 개조해서 가져온다 (3-2) | 개조하지 않았다. 최신값 저장소(DataStore)와 기록 열(TraceStore)은 둘 다 필요하고 하는 일이 다르다. 되감기는 열을 접어야 성립하고, 구역 현황판은 지금 값만 필요하며 열을 매번 접으면 20Hz 수신에서 렌더 예산을 넘긴다. transport 는 하나를 공유하고 저장소만 둘로 갔다 |
| commands.ts 를 고쳐서 가져온다 (3-2) | 맞지만 방향이 반대였다. 고친 것은 이쪽이 아니라 탭①의 25줄짜리 issueCommand() 다. 374줄짜리 CommandTracker 가 앱의 단일 출구(shared/commandCenter.ts)가 되고 issueCommand() 가 그 위의 껍데기로 접혔다. 반대로 했으면 VZ-O-02(4단계 추적)와 VZ-O-03(감사)이 통째로 사라진다 |
| NodeGraphView.tsx 를 재작성한다 (3-2) | 재작성하지 않았다. MissionGraph 와 PipelineGraphEditor 가 이미 별개 컴포넌트여서, 임무 관제 모드와 토글을 지우기만 했다(111줄 삭제). 탭①이 이미 3계층 그래프를 갖고 있으므로 임무 관제 모드는 가져오지 않았다 |
| mock-gateway/ 의 발행 내용을 3계층 이벤트로 바꾼다 (3-2) | 바꾸지 않았다. 장치 채널은 탭②~⑤가 그대로 쓴다. 대신 trace_event 채널 하나를 더했고, 옛 gateway/server.mjs 10줄이 그 채널로 접혔다. 게이트웨이는 하나다 |
| registry.ts 를 하드웨어 배정 풀로 확장 (3-2) | 아직 못 했다. 두 목 데이터가 서로 다른 세계다 — 탭①은 이동 로봇(go1-02 등), 탭②는 구역 설비(sensor-04·actuator-01 등). 접근 지점만 shared/registry.ts 하나로 모으고 합류는 보고서에 남겼다 |

### 새로 생긴 것

| 무엇 | 왜 |
| --- | --- |
| src/shared/commandCenter.ts | 명령 출구가 탭이 아니라 앱의 것이 됐다 |
| src/shared/auditFieldMap.ts | 감사 필드 이름을 한 파일에 가둔다. 음성 감사 필드(REQ-1305)도 여기로 합류시켰다 |
| src/shared/correlation.ts | 두 키 매핑은 명령 출구의 일부다 |
| src/tabs/index.tsx | 셸이 탭 다섯을 각각 알지 않게 하는 경계. 단독 빌드가 이 밖에 있다는 것을 코드로 보인다 |
| gateway/mission-trace.ts | 옛 10줄짜리 재생기가 접힌 자리 |
| verify:one-gateway | “빌드가 된다”가 아니라 “데이터가 실제로 온다” 를 본다. 화면만 옮기면 탭②~⑥이 텅 빈 채로 뜨는 것이 이 작업에서 가장 놓치기 쉬운 곳이었다 |

### 지운 것

src/shared/stores/latestValueStore.ts — 탭이 없을 때 추측으로 만든 스텁이다. 실물인 DataStore(264줄)가 들어왔으므로 두 벌로 둘 이유가 없다.

# 4. 폴더 구조

Physical-project-mk2/
├── web-dashboard/          ← 기존. 손대지 않음
├── mock-gateway/           ← 기존. 손대지 않음
├── unity-twin/             ← 기존. 손대지 않음
├── stt-lab/                ← 기존. 실험 하네스로 유지. 알맹이만 이식해 간다
├── contracts/              ← 기존 5종은 그대로. 새 스키마를 파일로 추가
│   ├── pipeline.schema.json          (기존)
│   ├── mission.schema.json           (신규)
│   ├── milestone.schema.json         (신규)
│   ├── task.schema.json              (신규)
│   ├── action-item.schema.json       (신규)
│   ├── evaluation.schema.json        (신규)
│   └── trace-event.schema.json       (신규)
│
└── viz-debugger/           ← 새로 만드는 곳
    ├── src/
    │   ├── shell/          탭 전환 · 상단 공통 바(임무 제어·이력·알림·연결 상태)
    │   ├── shared/         **앱이 갖는 것.** 탭에 귀속되지 않는다
    │   │   ├── commandCenter.ts   4단계 추적 · 상관 키 · 만료  ← 앱의 단일 명령 출구
    │   │   ├── commandEgress.ts   그 위의 얇은 껍데기 (호출부를 안 바꾸려고 남긴다)
    │   │   ├── voiceAudit.ts      음성 감사 필드 **검사**
    │   │   ├── auditFieldMap.ts   감사 필드 **이름**을 여기 하나에 가둔다
    │   │   ├── correlation.ts     두 키 매핑
    │   │   ├── registry.ts        레지스트리 경계
    │   │   ├── notifications.ts   상단 공통 알림
    │   │   └── stores/traceStore.ts  기록 열 (탭①)
    │   ├── tabs/           **이식본이 사는 곳.** 탭① 단독 빌드는 이 밖에 있다
    │   │   ├── index.tsx          셸이 보는 유일한 면 + 데이터 계층 기동
    │   │   ├── data/              web-dashboard/src/data/ 21개 (거의 무수정)
    │   │   └── views/             ②~⑥ 화면 + PlanApproval · RiskPanel
    │   ├── transport/      이식 (무수정, 포트 기본값만 다름)
    │   ├── generate/      발화→마일스톤→태스크 생성 · 검증 · 전개 · 평가  ← 신규 인수
    │   ├── trace/          기록 저장소 · 시점 복원 · 경로 격리   ← 새 코드의 핵심
    │   ├── model/          3계층 자료 구조 · 8상태 · 어댑터 해석
    │   ├── stt/            SttClient · 신뢰도 판정  ← 서비스를 보는 유일한 면
    │   ├── data/           탭①의 시나리오·상수 (탭 데이터 계층과 다른 폴더다)
    │   ├── graph/          레이아웃 · SVG 렌더링 · 상태 타임라인
    │   ├── views/          탭① 화면 5종
    │   ├── main.tsx        탭① (단독 빌드 진입점이 이걸 쓴다)
    │   ├── standalone.tsx  탭① 단독 빌드 진입점 — tabs/ 를 import 하지 않는다
    │   └── integrated.tsx  통합 앱 진입점
    ├── gateway/            **목 게이트웨이 하나** (web-dashboard/mock-gateway 이식, 8790)
    │   └── mission-trace.ts   옛 10줄짜리 시나리오 재생기가 접힌 자리
    ├── stt/                STT 서비스 (Python). engines/ 는 stt-lab 무수정 이식
    ├── adapters/           unitree_go1.json · amr.json · ...
    ├── scenarios/          결함 주입 시나리오 60건
    ├── scripts/            verify-*.mjs · dev-all.mjs
    └── package.json

shared/ 와 tabs/ 의 경계가 이 폴더 구조의 핵심이다. 탭① 단독 빌드는 shared/ 까지만 쓰고 tabs/ 를 건드리지 않는다 — verify:standalone 이 그걸 강제한다. registry.json 은 복사하지 않고 web-dashboard/mock-gateway/registry.json 을 경로로 참조한다 (stt/vocab.py 도 같은 파일을 읽는다 — 두 벌이 되면 화면의 장치 목록과 음성 어휘가 갈라진다).

trace/ 가 이 프로젝트에서 새로 쓰는 코드의 중심이다. 나머지는 이식이거나 화면이다.

generate/ 는 2026-08-27에 AI 파트에서 인수한 구간이다. 내부를 생성과 검증 두 모듈로 나눈다 — generate/plan.ts(마일스톤·태스크 생성)와 generate/validate.ts(검증)가 서로를 호출하지 않는다. 검증이 생성의 내부 상태를 보면 재현 가능한 검증이 아니게 되고, 실패했을 때 둘을 가를 수 없다.

# 5. 기록 저장소 설계

## 5-1. 기록 한 줄

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| seq | 단조 증가 순번. 되감기의 기준축 |
| ts | 서버 시각 |
| layer | mission / milestone / task / action_item |
| node_id | 어느 노드인가 |
| kind | created · dispatched · acked · started · progress · evaluated · failed · derived |
| produced_by | ai / backend / human |
| payload | 종류별 상세 |

덧붙이기만 한다. 지우지도 고치지도 않는다. 실패해도 남는다 — 회의록 §4-5의 “죽은 시점의 메모리 상황을 그대로 올려주고 역추적”이 이 성질에서 나온다.

## 5-2. 시점 복원

특정 seq까지의 기록을 앞에서부터 접어(fold) 그 시점 상태를 만든다. 매번 처음부터 접으면 느려지므로 일정 간격마다 스냅샷을 남기고 그 뒤만 접는다.

기록 1만 건 기준으로 임의 시점 복원이 16 ms 이내(60 fps 한 프레임)에 끝나는 것을 목표로 잡는다. 이 수치는 논문 문서 §3-4 계측 오버헤드 측정의 항목이기도 하다.

## 5-3. 저장 매체

1차는 메모리 + JSONL 파일 덤프로 간다. 임무 하나가 수천 건 수준이라 이걸로 충분하고, 파일이 사람이 읽을 수 있는 형태라 디버깅이 쉽다.

임무 여러 건을 한 번에 다루거나 시점 질의가 느려지면 그때 SQLite로 옮긴다. 미리 넣지 않는다 — 스키마가 굳기 전에 DB를 넣으면 스키마 변경 비용만 커진다.

# 6. 계층 경계를 코드로 강제하기

회의에서 합의된 “태스크까지 범용, 액션 아이템부터 대상 의존”은 합의만으로는 무너진다. 다음 두 장치로 막는다.

- milestone.schema.json · task.schema.json 을 additionalProperties: false 로 두고 하드웨어 어휘를 필드로 갖지 못하게 한다. 기존 pipeline.schema.json 이 좌표를 막는 것과 같은 방식이다.

- 기종 의존 값은 전부 action-item 의 params 안에만 두고, 해석 규칙은 adapters/<profile>.json 에 둔다.

판정 기준: 새 하드웨어 프로파일을 추가할 때 model/ 과 views/ 의 마일스톤·태스크 관련 파일을 한 줄도 고치지 않아야 한다. 이걸 검증 스크립트로 잡는다 (§7의 verify:adapter-swap).

이 판정 기준은 그대로 논문의 측정축이 된다 (논문 문서 §3-5).

# 7. 검증 스크립트

기존 방식과 같이 단독 실행 가능한 Node 스크립트로 만든다. 테스트 프레임워크를 붙이지 않는다.

| 스크립트 | 무엇을 잡는가 |
| --- | --- |
| verify:hierarchy | 3계층 계약이 서로 맞물리는가. 마일스톤·태스크에 하드웨어 어휘가 들어갔는가 |
| verify:adapter-swap | 새 어댑터 프로파일 추가 시 상위 계층 파일 변경이 0인가 (§6) |
| verify:trace-append | 기록이 덧붙이기만 되는가. 수정·삭제 경로가 없는가 |
| verify:replay | 임의 seq 복원 결과가 순차 재생 결과와 일치하는가 |
| verify:isolation | 실패 경로 격리 집합에 근본 원인이 반드시 포함되는가 |
| verify:human-trace | 화면에서 나가는 모든 명령이 produced_by=human 으로 기록되는가 |
| verify:generate-split | 검증 모듈이 생성 모듈의 내부 상태에 의존하지 않는가. 같은 입력에 검증 결과가 재현되는가 |
| verify:no-llm | 로컬 LLM을 끈 상태에서 생성만 비활성화되고 실행·관측·디버깅이 계속 도는가 |
| verify:standalone | 탭①만 뜨는 단독 빌드가 성립하는가. 다른 탭 코드를 import 하지 않는가 (논문 측정축 D) |
| verify:single-egress | 명령 발행 경로가 하나뿐인가. 탭③과 탭①이 같은 출구를 쓰는가 |
| verify:stt-port | 이식한 stt/engines/*.py 가 stt-lab 원본과 바이트 동일한가 (출처 주석 제외) |
| verify:voice-audit | input_modality: 'voice' 인데 voice 감사 필드가 빠진 명령이 실제로 거부되는가 |
| verify:no-stt | STT 서비스가 전부 실패하는 상태에서 화면이 뜨고 수동 입력이 살아 있는가 |
| verify:one-gateway | 목 게이트웨이가 하나이고, 그 하나가 탭 여섯을 다 채우는가. 재연결 후 구독·스냅샷이 복원되는가 |

마지막 두 개가 중요하다. verify:isolation 은 격리해서 좁혔는데 정답을 잘라내는 것을 막고, verify:human-trace 는 사람의 개입이 기록에서 빠지는 것을 막는다. 둘 다 도구의 신뢰성 자체가 걸린 항목이다.

STT 관련 세 검사는 모두 음성 대조군을 포함한다 — 검사를 무력화한 사본이 반드시 실패로 잡히는지까지 확인한다. 검사가 아무것도 못 잡은 채 통과하던 일이 실제로 있었다 (reports/2026-08-28_1036_통합구현_검토.md B항).

기존 verify:* 5종도 계속 통과해야 한다 (§3-5).

# 8. STT 계층 (2026-08-28 신설)

이식 판단은 §3-6에 있다. 여기는 이식한 뒤 실제로 어떤 모양으로 도는가를 적는다.

## 8-1. 프로세스가 하나 늘어난다

viz-debugger/
├── (Vite 개발 서버 5174)            ← 화면
├── (목 게이트웨이 8790)              ← 임무 기록 스트림
└── stt/  (FastAPI 8801)             ← 여기가 새로 생긴 것
     ├── engines/    stt-lab 무수정 이식
     ├── vocab.py    stt-lab registry.py 중 hotwords 부분만
     └── service.py  새로 씀. 엔드포인트 하나 (POST /stt/transcribe)

faster-whisper는 CTranslate2 런타임이라 브라우저에서 돌지 않는다. 브라우저 내장 음성 인식(Web Speech API)은 엔진 종속이라 REQ-1302에 어긋나고, 구현체가 오디오를 클라우드로 보내므로 NFR-010 로컬 처리 원칙과도 충돌한다. 그래서 프로세스가 하나 는다.

이건 의존성을 늘리는 것이 아니라 가시화가 맡기로 한 기능(VZ-L-01)을 실제로 갖는 것이다. stt-lab/은 앞으로도 실험 하네스로 그대로 산다 — VZ-L-03 신뢰도 임계를 실측할 때는 CER 계산과 누적 기록이 있는 그쪽을 쓴다. 실험은 실험 하네스에서, 운영은 가시화 안에서.

포트는 기존과 겹치지 않게 8801을 쓴다 (web-dashboard 5173·8787~8788, viz 5174, 목 게이트웨이 8790, stt-lab 8799).

## 8-2. 엔드포인트를 하나로 묶어 둔 이유

stt-lab/server/main.py에는 라우팅이 8개 있다(/api/score·/api/runs·/api/presets· CSV·정적 서빙 …). 그건 모델을 비교하는 하네스에 필요한 면이지 운영 화면에 있을 것이 아니다. 운영 서비스는 POST /stt/transcribe 하나만 갖는다.

헬스 체크 엔드포인트도 두지 않았다. 살아 있는지는 같은 경로에 GET을 던져 확인한다 — 응답이 오면(405) 프로세스가 살아 있다는 뜻이고, 네트워크 자체가 실패하면 꺼져 있다는 뜻이다. 면을 하나로 유지하는 쪽이 stt-lab이 8개로 불어난 길을 다시 밟지 않는 데 낫다고 봤다.

## 8-3. 가시화가 STT를 보는 면

화면 (views/UtterancePanel.tsx)
  └ src/stt/          ← 여기가 유일한 면이다
      ├ SttClient.ts   transcribe(blob) → SttResult. 이 밖에서 fetch로 STT를 부르지 않는다
      ├ types.ts       서비스 응답 그대로. 수치를 요약하지 않는다
      ├ confidence.ts  임계 판정 한 곳. 잠정값과 "실측 미완" 표시
      └ availability.ts 서비스가 없을 때 무엇이 꺼지고 무엇이 남는가

서비스가 워커나 WASM으로 바뀌어도 갈아끼우는 곳이 src/stt/ 하나가 되게 하기 위한 경계다. verify:no-stt가 “STT를 부르는 fetch가 SttClient.ts 밖에 있는가”를 함께 검사한다.

src/stt/는 셸이나 다른 탭을 import 하지 않는다 — 끌어오면 탭① 단독 빌드가 깨지고 verify:standalone이 잡는다.

## 8-4. 신뢰도를 하나의 숫자로 만들지 않는다

Whisper는 명령 수락 여부를 바로 정할 단일 confidence를 주지 않는다. avg_logprob·no_speech_prob·평균 단어 확률을 각각 그대로 들고 다닌다. 셋을 임의 가중합해 0~1 점수 하나로 뭉개면 판정 코드는 짧아지지만 임계를 실측할 근거가 사라진다 — 어느 수치가 걸렀는지 알 수 없고, 가중치 자체가 또 하나의 미확정 값이 되기 때문이다.

임계값은 아직 정하지 않았다. confidence.ts에 들어 있는 값은 잠정이고 화면에도 “잠정 — 실측 미완”이라고 적혀 있다. 판정이 일어나는 지점만 만들어 두고, 값은 실측 후 그 파일 하나만 고치면 되게 뺐다. 근거는 reports/2026-08-28_1620_STT이식.md에 있다.

이 지점에서 계약과 충돌한다. contracts/mission.schema.json의 utterance.confidence는 0~1 숫자 하나이고 additionalProperties: false라 세 수치를 필드로 더 넣을 수도 없다. 0단계 합의 사항이라 혼자 바꾸지 않았다 — 세 가지 안과 근거는 위 보고서에 있다.

## 8-5. STT가 없어도 화면은 뜬다

서비스가 꺼져 있거나 무응답이면 그 기능만 비활성화하고 수동 텍스트 입력 경로를 남긴다 (VZ-C-02·VZ-G-01). 화면 전체가 죽거나 무한 로딩에 걸리지 않는다. npm run dev도 STT가 안 떠도 나머지를 그대로 띄운다.

이 판단을 화면 컴포넌트 안에 조건문으로 흩어 놓지 않고 stt/availability.ts의 순수 함수 하나로 뽑아 둔 이유는, 나중에 누가 조건 하나를 넓히면서 수동 입력까지 같이 잠가도 아무도 모르기 때문이다. verify:no-stt가 그 함수를 실제로 불러 검사한다.

## 8-6. 명령 출구는 여전히 하나다

음성으로 발행되는 명령도 shared/commandEgress.ts의 issueCommand()를 거친다. 달라지는 것은 경로가 아니라 감사 필드다 (REQ-1305).

audit: {
  input_mode: 'click' | 'voice',            // 무엇으로 입력했나
  decision_source: 'human',                 // 누가 판단했나
  voice?: { transcript, transcript_edited, avg_logprob, no_speech_prob,
            mean_word_prob, engine, model, audio_ref },
}

2026-08-28 탭 이식에서 어휘가 하나로 합쳐졌다. STT 이식 때 쓰던 produced_by·input_modality 대신 input_mode·decision_source 를 쓴다. 두 벌을 남기지 않기 위해서이고, 남은 쪽이 auditFieldMap.ts 의 어휘인 이유는 그 파일이 감사 필드 이름을 가두는 자리이기 때문이다. 그 어휘는 “음성으로 말했고 LLM이 해석했다”를 표현하려고 입력 수단과 판단 주체를 두 축으로 나눈 것이라 한 축짜리 produced_by 보다 담는 것이 많다. 이름이 확정되면 여전히 그 파일 하나만 고치면 된다.

transcript와 transcript_edited를 둘 다 남긴다. 원문만 남기면 사람이 고친 오인식을 놓치고, 수정본만 남기면 STT 성능을 나중에 평가할 수 없다.

input_modality: 'voice'인데 voice가 비어 있으면 발행을 거부한다. 타입만으로 막지 않고 런타임에서도 막는 이유는, 나중에 다른 사람이 음성 경로를 추가할 때 as any 한 번이면 타입 검사는 통과하고 기록만 조용히 비기 때문이다. verify:voice-audit가 가드를 실제로 불러 확인하고, 가드를 지운 대조군이 잡히는지까지 본다.

기록은 백엔드 audit-writer가 한다. 브라우저는 감사 필드를 만들어 전달만 하고 직접 쓰지 않는다.

# 9. 실행 환경

## 9-1. 개발

cd viz-debugger
npm install
npm run dev          # 목 게이트웨이 + Vite 동시 실행

기존 web-dashboard 와 포트를 겹치지 않게 잡는다. 둘을 동시에 띄워 비교할 수 있어야 한다.

## 9-2. HCI 팀원 전달

npm run build 결과를 정적 파일로 내보내 링크로 전달한다. 목 게이트웨이가 없으면 화면이 비므로, 1단계 초안에는 목 데이터를 파일로 내장해 서버 없이도 열리게 만든다. 전달 마찰을 없애는 것이 목적이다.

## 9-3. 실험 서버

회의록 §5의 WSL2 + Claude Code + claude rc 세팅으로 연구실 PC를 실험 서버로 쓴다. 결함 주입 60건 자동 실행이 여기서 돈다.

# 10. 확인이 필요한 것

- 폴더 이름 viz-debugger/ 로 괜찮은가.

- 그래프 렌더링을 직접 구현하는 판단(§2-3) — 라이브러리를 쓰라는 의견이 있으면 지금이 바꿀 시점이다.

- 기록 저장을 파일로 시작하는 판단(§5-3). 처음부터 DB가 필요한 요구가 있는가.

- 백엔드 연결 시점 — 목으로 어디까지 갈 것인가.

- 새 계약 스키마 6종을 contracts/ 에 함께 두는 것이 맞는가, viz-debugger/contracts/ 로 분리할 것인가.

- 로컬 LLM 모델 규모와 실행 위치 — 연구실 PC 실측이 필요하다. 생성 품질이 부족하면 규칙 기반 생성으로 내려갈 수 있게 인터페이스를 같은 형태로 둔다.

- utterance.confidence 계약 — 0~1 숫자 하나인데 Whisper는 그런 값을 주지 않는다. additionalProperties: false 라 세 수치를 필드로 더 넣을 수도 없다. 0단계 합의 사항이라 혼자 바꾸지 않았다. 세 가지 안과 근거는 reports/2026-08-28_1620_STT이식.md §계약 충돌에 있다.

- VZ-L-03 신뢰도 임계값 — 지금 들어 있는 값은 잠정이다. 정답·오답·무음·소음을 반복 측정해 정답 오거부율과 오답 통과율을 비교해야 확정된다. 첫 실측값이 위 보고서에 있다.

- 두 상태 모델의 공존 방식(3단계 통합 시) — 기존 5개 탭은 store.ts의 채널별 최신값 기반이고 탭①은 기록 열 기반이다. 탭마다 다른 store를 두되 transport는 하나를 공유하는 형태가 되는데, 그러면 구독 관리가 겹친다. 이식 착수 전에 설계를 확정해야 한다.